期货交易平台

人工操作清单

Manual Operations Checklist

v1.0 — 2026-07-13

1. 基础设施搭建

1.1 云账号与服务

□ 申请云服务商账号（阿里云 / AWS / 腾讯云）

□ 创建至少 2 个可用区（用于跨 AZ 部署）

□ 申请域名并配置 DNS

□ 申请 SSL/TLS 证书（阿里云免费证书 / Let's Encrypt / AWS ACM）

□ 创建对象存储 Bucket（OSS / S3，用于备份存储）

1.2 依赖服务

□ MySQL: 部署主从架构（至少 2 节点）

□ Redis: 部署 Sentinel 集群（至少 3 节点）

□ Nacos: 部署集群模式（至少 3 节点）— 参考 infrastructure/nacos-cluster.md

□ RocketMQ: 部署 Broker 集群 + NameServer

□ Kafka: 部署 3 节点集群（用于事件溯源）

□ SkyWalking: 部署 OAP Server + Elasticsearch

□ ProxySQL: 配置数据库读写分离 — infrastructure/scripts/proxysql.cnf

□ Seata: 部署 TC Server — 参考 seata-server/

1.3 Docker 基础镜像

□ 构建所有微服务的 Docker 镜像（Dockerfile 已就绪）

□ 推送镜像到私有仓库（阿里云 ACR / Docker Hub / Harbor）

□ 标记镜像版本号（遵守语义化版本）

2. 凭据与安全

2.1 密钥管理

| 凭据 | 当前状态 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| MySQL 密码 futures123 | 占位符 | 修改为强密码 |
| Redis 密码 futures123 | 占位符 | 修改为强密码 |
| Nacos 密码 nacos/nacos | 默认值 | 登录控制台修改 |
| JWT 签名密钥 | ${JWT_SECRET} | 生成 RSA 256 位密钥对 |
| TLS 证书 | certs/*.pem 占位 | 替换为真实证书 |
| SMTP 密码 | ${SMTP_PASSWORD} | 配置真实 SMTP 密码 |

□ 申请 Secret 管理平台（Vault / AWS Secrets Manager / 阿里云 KMS）

□ 将所有密钥迁移到 Secret 管理平台

□ 配置密钥自动轮换策略（建议 90 天）

□ 阅读 infrastructure/secrets-migration.md

2.2 网络安全

□ 配置 Nginx HTTPS — docker/nginx-ssl.conf

□ 将认证服务端口 8083 改为仅内网监听

□ 配置 API 网关 IP 白名单

□ 配置数据库仅允许内网连接

□ 配置 Redis 密码认证 + 绑定内网 IP

□ 配置 Nacos 认证（nacos.core.auth.enabled=true）

□ 配置防火墙规则（仅暴露 443/80 端口）

2.3 应用安全

□ 删除所有 application.yml / .env 中的明文密码

□ 所有密码改为 ${VAR_NAME} 环境变量引用

□ CI/CD 中使用 GitHub Secrets / GitLab CI Variables

□ Docker Compose 中使用 secrets: 而非环境变量

3. 监控与告警

3.1 Prometheus + Grafana

□ 确认 Prometheus 已启动（端口 9090）

□ 确认 Grafana 已启动（端口 3002，默认账号 admin/admin）

□ 修改 Grafana 默认密码

□ 导入 Grafana 仪表盘 — infrastructure/grafana/dashboards/

□ 配置 Prometheus 抓取目标

□ 验证 JVM 指标正常上报

3.2 告警通道

| 通道 | 当前状态 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| Email (SMTP) | smtp.example.com 占位 | 配置真实 SMTP 服务器 |
| Slack | 模板已创建 | 创建 Incoming Webhook |
| 钉钉 | 模板已创建 | 创建自定义机器人 + 部署 dingtalk-hook |
| PagerDuty | 模板已创建 | 创建 PagerDuty 集成 |

□ 填写 AlertManager 配置中 smtp_smarthost

□ 创建 Slack Webhook — 填入 alertmanager.yml

□ 创建钉钉机器人 — 部署 dingtalk-hook

□ 部署并验证 AlertManager 告警推送

□ 阅读 infrastructure/scripts/alertmanager-channels.yml

3.3 日志聚合

□ 确认 ELK / Loki 已启动

□ 配置 Logstash 日志采集 pipeline

□ 配置 Loki promtail — infrastructure/loki/promtail-config.yaml

□ 配置日志保留策略（建议 30 天）

□ 在 Grafana 中配置 Loki 数据源

3.4 链路追踪

□ 部署 SkyWalking OAP Server + Elasticsearch

□ 配置微服务 SkyWalking Agent

□ 验证链路数据上报

□ 在 SkyWalking UI 中查看拓扑图

4. 备份与灾备

4.1 备份配置

□ 设置 MySQL 定时备份（backup-mysql.sh）

□ 设置 Redis 定时备份（backup-redis.sh）

□ 设置 Nacos 配置定时导出

□ 配置备份文件上传到异地对象存储

□ 验证备份恢复流程（至少每月一次）

4.2 灾备配置

□ 阅读 disaster-recovery.md

□ 部署跨可用区架构（至少 2 台云服务器）

□ 配置 MySQL 主从跨 AZ 复制

□ 配置 Redis Sentinel 跨 AZ

□ 配置 SLB / DNS 故障自动切换

□ 制定演练计划（每月切换演练）

5. CI/CD 流水线

5.1 GitHub Actions

□ 配置 GitHub Secrets（Docker 密钥、SSH 密钥、环境变量）

□ 启用 .github/workflows/ci.yml（如有）

□ 启用 .github/workflows/deploy.yml（如有）

□ 配置 Docker 镜像自动构建

□ 配置代码质量检查（lint / type-check / test）

5.2 部署流水线

□ 配置 CI 流水线：build → test → package → push image

□ 配置 CD 流水线：pull → blue-green deploy → health check → switch

□ 配置回滚策略（保留 3 个历史版本）

□ 验证 deploy-bluegreen.sh 脚本

□ 配置 Nginx upstream 实现无损切换

5.3 流水线检查点

□ 构建时运行单元测试（mvn test / npm test）

□ 构建时检查性能预算（performance-budget.json）

□ 部署前运行冒烟测试

□ 部署后运行集成测试

□ 构建产物保留策略（保留最近 30 个构建）

6. 后端服务

6.1 消息队列初始化

□ 创建 RocketMQ Topic — bash infrastructure/message-queue/rocketmq/topic-init.sh

□ 创建 Kafka Topic — infrastructure/message-queue/kafka/topic-init.sh

□ 验证消息收发

6.2 分布式事务

□ 确认 Seata Server 已启动

□ 初始化 Seata 数据库表

□ 配置微服务 Seata 分组

□ 验证 AT 模式回滚

6.3 数据库

□ 确认 init-schema.sql 已执行

□ 确认 nacos_config 数据库已初始化

□ 验证表名一致性（fund_account vs t_fund_account 等）

6.4 配置中心

□ 将 Nacos 生产配置导入 Nacos

□ 将各微服务 prod 配置导入 Nacos

□ 验证配置动态刷新

□ 删除 Nacos 默认用户或修改密码

7. 前端交付

7.1 生产构建

□ 运行完整生产构建：npm run build

□ 验证所有 chunk 大小（总 gzip < 500 kB）

□ 验证 sourcemap 不泄露源码

□ 检查被标记的大 chunk（> 500 kB）

7.2 性能验证

□ 在真实浏览器中运行 Lighthouse

□ 验证桌面端评分 ≥ 90

□ 验证移动端评分 ≥ 70

□ 验证 FCP < 1.8s, LCP < 2.5s

□ 运行性能测试：bash smoke-test.sh / load-test.sh

7.3 前端框架集成

| 组件 | 状态 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| Watchlist（自选股） | 代码已就绪 | 集成到 Trading 页面布局 |
| RefreshRate（刷新频率） | Hook 已就绪 | 集成到 StatusBar |
| Sounds（操作音效） | 工具已就绪 | 集成到 OrderPanel 回调 |
| Drag Layout（拖拽布局） | 框架待创建 | 安装 react-grid-layout |

7.4 包体积优化

□ 使用 rollup-plugin-visualizer 分析 bundle

□ Ant Design Icons 按需导入（减少 ui-vendor ~60%）

□ 使用 lazy() 拆分非首屏重型组件

8. 性能测试

8.1 压力测试

□ 安装 k6 或 ab

□ 执行撮合引擎压力测试 — 目标 > 1000 TPS

□ 执行 API 压力测试 — ab -n 10000 -c 100

□ 验证 P99 响应时间 < 500ms

□ 验证系统在 100+ 并发下不崩溃

8.2 稳定性测试

□ 连续运行 2 小时监控内存增长（目标 < 50MB）

□ 验证 WebSocket 断线重连 < 3s

□ 验证 Redis / MySQL 连接池不泄漏

□ 验证消息队列不堆积

9. 文档与交接

9.1 已有文档（已就绪）

☑ 架构文档: infrastructure/architecture.md

☑ 部署方案: doc/DEPLOYMENT.md

☑ 运维手册: doc/OPS.md

☑ SLA/SLO: doc/SLA.md

☑ 性能计划: doc/PERFORMANCE.md

☑ 灾备计划: infrastructure/disaster-recovery.md

☑ 凭据迁移: infrastructure/secrets-migration.md

☑ 版本矩阵: infrastructure/version-matrix.md

☑ 资源规格: infrastructure/resource-specs.md

☑ 交付清单: DELIVERY_CHECKLIST.md

9.2 待补充文档

□ 值班手册：故障响应流程、联系人、升级路径

□ 回滚手册：版本回退步骤

□ 扩容手册：水平/垂直扩容步骤

□ API 文档：完整接口文档（Swagger / OpenAPI）

9.3 知识转移

□ 备份所有 application.yml 和 bootstrap.yml 到安全位置

□ 记录所有管理员账号和初始密码

□ 记录所有第三方服务的 API Key 和 Secret

□ 组建值班群（钉钉/微信）并导入告警通知

优先级速查

P0 — 上线前必须完成

□ 1.2 部署 MySQL / Redis / Nacos 生产集群

□ 2.1 配置 Secret 管理平台

□ 2.2 配置 HTTPS + 防火墙

□ 2.3 删除所有明文密码

□ 3.1 配置 Grafana + 修改密码

□ 3.2 配置至少一个告警通道

□ 4.1 配置定时备份

□ 6.4 修改 Nacos 默认密码

□ 7.2 运行 Lighthouse 验证

P1 — 上线后第一周完成

□ 3.3 配置日志聚合

□ 4.2 配置跨可用区部署

□ 5.1 配置 CI/CD 流水线

□ 6.1 初始化消息队列 Topic

□ 6.2 验证分布式事务

□ 7.3 集成 Watchlist / RefreshRate / Sounds

□ 8.1 执行压力测试

P2 — 上线后第一个月完成

□ 3.4 部署 SkyWalking 链路追踪

□ 5.3 配置冒烟测试 + 性能预算检查

□ 7.4 包体积二次优化

□ 8.2 稳定性测试

□ 9.2 补充值班/回滚/扩容手册

□ 9.3 知识转移 + 值班群组建

提示: ☑ 标记的任务表示代码/脚本/文档已就绪，只需执行命令即可。

□ 方框表示需要人工操作（创建账号、填写配置、部署资源等）。